**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN**



**Tên đề tài:**

**XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÍ RẠP CHIẾU PHIM**

**∙•🙞🟏🙜•∙**

**TÀI LIỆU PROJECT PLAN**

GVHD: Nguyễn Minh Nhật

Nhóm SVTH:

1.Tăng Đức Vinh - 27211253399

2.Trần Văn Thịnh - 27211246144

3.Trần Lê Bảo Nguyên - 27211243423

4.Đỗ Văn Thành - 27211241073

5.Nguyễn Hoàng Nam - 27211248433

**Đà Nẵng, tháng 9 năm 2024**

**THÔNG TIN DỰ ÁN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dự án viết tắt** |  | | |
| **Tên dự án** | Xây dựng website bán thời trang tích hợp thanh toán Momo | | |
| **Ngày bắt đầu** | 24/08/2024 | **Ngày kết thúc** | 31/12/2024 |
| **Nơi thực hiện** | Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Duy Tân | | |
| **Giảng viên hướng dẫn** | ThS. Nguyễn Minh Nhật  Email: [nhatnm2010@gmail.com](mailto:nhatnm2010@gmail.com)  Phone: 0905125143 | | |
| **Chủ sở hữu** | Tăng Đức Vinh  Email: ducvinh100503@gmail.com  Tel: 0777504027 | | |
| **Quản lý dự án** | Trần Văn Thịnh | tranvanthinh25092003@gmail.com | 0707560285 |
| **Thành viên trong đội** | Trần Lê Bảo Nguyên | tn2842003@gmail.com | 0988294847 |
| Đỗ Văn Thành | Dovanthanh241103@gmail.com | 0355643570 |
| Nguyễn Hoàng Nam | Nguyenhoangnamab2021@gmail.com | 0825080383 |

**THÔNG TIN TÀI LIỆU**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tên dự án** | Xây dựng website quản lý rạp chiếu phim |
| **Tiêu đề tài liệu** | Plan Document |
| **Người thực hiện** | Tăng Đức Vinh |

**LỊCH SỬ CHỈNH SỬA TÀI LIỆU**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Phiên bản** | **Người chỉnh sửa** | **Ngày** | **Ghi chú** |
| 1.0 | Tăng Đức Vinh | 14/09/2024 | Tạo tài liệu |

**PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Người hướng dẫn** | Nguyễn Minh Nhật | **Chữ ký** |  |
| **Ngày** | …./…./2023 |
| **Chủ sở hữu** | Tăng Đức Vinh | **Chữ ký** |  |
| **Ngày** | …./…./2023 |
| **Quản lý dự án** | Tăng Đức Vinh | **Chữ ký** |  |
| **Ngày** | …./…./2023 |
| **Thành viên** | Trần Văn Thịnh | **Chữ ký** |  |
| **Ngày** | …./…./2023 |
| Trần Lê Bảo Nguyên | **Chữ ký** |  |
| **Ngày** | …./…./2023 |
| Đỗ Văn Thành | **Chữ ký** |  |
| **Ngày** | …./…./2023 |
| Nguyễn Hoàng Nam | **Chữ ký** |  |
| **Ngày** | …./…./2023 |

**MỤC LỤC**

[**1.** **GIỚI THIỆU** 6](#_Toc177633791)

[**1.1.** **Mục đích** 6](#_Toc177633792)

[**1.2.** **Tổng quan dự án** 6](#_Toc177633793)

[**1.3.** **Mục tiêu của dự án** 6](#_Toc177633794)

[**1.4.** **Phạm vi** 6](#_Toc177633795)

[**1.5.** **Giả định và ràng buộc** 7](#_Toc177633796)

[**1.6.** **Các bên liên quan** 8](#_Toc177633797)

[**1.7.** **Mô hình** 8](#_Toc177633798)

[**2.** **TỔ CHỨC NHÓM** 8](#_Toc177633799)

[**2.1.** **Thông tin nhóm scrum** 8](#_Toc177633800)

[**2.2.** **Vai trò trách nhiệm** 9](#_Toc177633801)

[**2.3.** **Cách thức liên lạc** 10](#_Toc177633802)

[**2.4.** **Báo cáo** 10](#_Toc177633803)

[**3.** **PHẠM VI QUẢN LÝ** 11](#_Toc177633804)

[**3.1.** **Phạm vi** 11](#_Toc177633805)

[**4.** **LỊCH/QUẢN LÝ THỜI GIAN** 13](#_Toc177633806)

[**4.1.** **Các cột mốc** 13](#_Toc177633807)

[**4.2.** **Lịch trình dự án** 13](#_Toc177633808)

[**5.** **CHI PHÍ QUẢN LÝ/NGÂN SÁCH** 24](#_Toc177633809)

[**5.1.** **Đơn giá** 24](#_Toc177633810)

[**5.2.** **Chi phí chi tiết** 24](#_Toc177633811)

[**5.3.** **Chi phí khác** 24](#_Toc177633812)

[**5.4.** **Tổng chi phí** 24](#_Toc177633813)

[**5.4.1.** **Chi phí/giờ** 24](#_Toc177633814)

[**5.4.2.** **Tổng dự toán** 24](#_Toc177633815)

[**6.** **QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN** 25](#_Toc177633816)

[**7.** **RỦI RO DỰ ÁN** 28](#_Toc177633817)

[**8.** **QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG** 31](#_Toc177633818)

[**8.1.** **Mục tiêu chất lượng** 31](#_Toc177633819)

[**8.2.** **Chỉ số** 31](#_Toc177633820)

[**8.3.** **Kiểm tra** 32](#_Toc177633821)

[**8.4.** **Báo cáo sự cố và khác phục** 33](#_Toc177633822)

[**9.** **QUẢN LÝ CẤU HÌNH** 33](#_Toc177633823)

[**10.** **CÔNG NGHỆ VÀ CÁC RÀNG BUỘC** 34](#_Toc177633824)

[**10.1.** **Kỹ thuật phát triển hệ thống** 34](#_Toc177633825)

[**10.2.** **Môi trường** 34](#_Toc177633826)

[**10.3.** **Các ràng buộc khác** 34](#_Toc177633827)

[**11.** **TÀI LIỆU THAM KHẢO** 34](#_Toc177633828)

1. **GIỚI THIỆU**
   1. **Mục đích**

* Tài liệu này cung cấp các thông tin mục tiêu của dự án, phân công công việc, các cột mốc quan trọng, các nguồn nhân lực cần thiết, thời gian và tiến độ tổng thể và phân bố ngân sách được sử dụng và dựa trên đề xuất tài liệu để xây dựng một ứng dụng quản lý chi phí đúng thời hạn yêu cầu và kế hoạch.
  1. **Tổng quan dự án**

**· Lý do chọn đề tài**

Trong thời đại công nghệ số phát triển mạnh mẽ, việc tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng thông qua các nền tảng trực tuyến trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Ngành giải trí, đặc biệt là dịch vụ chiếu phim, cũng không nằm ngoài xu hướng này. Website bán vé xem phim trực tuyến không chỉ mang lại sự tiện lợi cho người dùng khi có thể mua vé ở bất kỳ đâu, bất kỳ thời gian nào, mà còn giúp các rạp chiếu phim tối ưu hóa quy trình hoạt động, quản lý dễ dàng hơn và tăng doanh thu hiệu quả. Với đề tài này, chúng ta sẽ tìm hiểu và áp dụng những kiến thức và kỹ năng về lập trình web, thiết kế đồ họa, quản lý cơ sở dữ liệu để xây dựng một trang web quản lý rạp chiếu phim trực tuyến đáp ứng nhu cầu của khách hàng và giúp tăng doanh số bán hàng

**· Định nghĩa dự án**

Đây là ứng dụng “Quản lý rạp chiếu phim” hướng đến việc phát triển một hệ thống website thân thiện, dễ sử dụng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng như đặt vé nhanh chóng, lựa chọn ghế ngồi, thanh toán an toàn, và nhận thông tin khuyến mãi. Đồng thời, hệ thống này cũng hỗ trợ quản lý hiệu quả cho rạp chiếu phim thông qua các chức năng như quản lý phim, suất chiếu, khách hàng, và báo cáo doanh thu.

· **Giải pháp đề xuất**

· Hệ thống quản lý bán hàng được xây dựng dựa trên một số yêu cầu đặc biệt của người dùng như:

· Khách hàng muốn đặt vé nhanh chóng, lựa chọn ghế ngồi, thanh toán an toàn, và nhận thông tin khuyến mãi, v.v…

· Công nghệ thực hiện: NodeJS,ReactJS, MySQL, GitHub

· Quy trình phát triển ứng dựng: Quy trình Scrum.

* 1. **Mục tiêu của dự án**

- "Xây dựng Website quản lý rạp chiếu phim" là website không chỉ hỗ trợ quản lý hoạt động rạp mà còn cho phép người dùng dễ dàng đặt vé trước, tra cứu thông tin phim và tận hưởng nhiều tiện ích khác.

- Mọi người đều có thể xem các sản phẩm của website mà không phải đăng nhập đăng ký

* 1. **Phạm vi**
* Bên cạnh việc cung cấp cho bạn các tài liệu, nó sẽ liệt kê tất cả các thành viên trong nhóm phát triển trong dự án này, quy trình và khuôn khổ mà dự án sẽ áp dụng.
* Cung cấp kế hoạch cho từng giai đoạn của quy trình phát triển phần mềm dựa trên quy trình Scrum bao gồm: Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc và một số thời gian làm việc.
* Đề xuất bao gồm giới thiệu các giải pháp, xác định cách tốt nhất để phát triển mà chúng tôi tạo ra, tổng chi phí ước tính, thời gian hoàn vốn và khối lượng hoàn vốn cho dự án.
* Ứng dụng chạy trên nền tảng ứng dựng Web, bao gồm các chức năng:
* Đối với khách hàng:
* Đăng ký tài khoản
* Xem thông tin chi tiết phim
* Xem danh sách các suất chiếu
* Đối với thành viên:
* Đăng nhập
* Đặt vé
* Thanh toán
* Xem lịch sử đặt vé
* Lấy lại mật khẩu
* Đổi mật khẩu
* Tài khoản cá nhân
* Đối với nhân viên:
* Quản lý phòng chiếu
* Quản lý lịch chiếu phim
* Quản lý khuyến mãi và ưu đãi
* Quản lý đơn đặt
* Quản lý ghế ngồi
* Quản lý phim
* Đối với Quản lý
* Quản lý khuyến mãi và ưu đãi
* Quản lý tài khoản
* Báo cáo thống kê
  1. **Giả định và ràng buộc**
* Thiết bị có kết nối Internet, sử dụng trình duyệt dể truy cập (Chrome, Egde,..)
* Phần mềm phát triển dự án : Xampp, MySQL, VSCode.
* Công cụ quản lý mã nguồn : Github.
* Nguồn lực: 5 người.
* Kinh phí: Hạn chế.
* Thời gian: Dự án hoàn thành sau 2,5 tháng.
* Công nghệ: Javascript, ReactJS, NodeJS, MySQL, TailwindCSS…
  1. **Các bên liên quan**
* Mentor
* Scrum Master
* Product Owner
* Team member
  1. **Mô hình**
* Trong dự án lần này, chúng tôi sử dụng mô hình Scrum để phát triển phần mềm.

1. **TỔ CHỨC NHÓM**
   1. **Thông tin nhóm scrum**

*Bảng 2.1: Thông tin nhóm Scrum*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Họ tên** | **Số điện thoại** | **Email** | **Chức vụ** |
| Tăng Đức Vinh | 0777504027 | ducvinh100503@gmail.com | Scrum Master |
| Nguyễn Minh Nhật | 0905125143 | nhatnm2010@gmail.com | Product Owner |
| Trần Văn Thịnh | 0707560285 | tranvanthinh25092003@gmail.com | Member |
| Trần Lê Bảo Nguyên | 0988294847 | tn2842003@gmail.com | Member |
| Đỗ Văn Thành | 0825080383 | Dovanthanh241103@gmail.com | Member |
| Nguyễn Hoàng Nam | 0825080383 | Nguyenhoangnamab2021@gmail.com | Member |

* 1. **Vai trò trách nhiệm**

*Bảng 2.2: Vai trò và trách nhiệm*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vai trò** | **Nhiệm vụ** | **Tên** |
| Mentor | * Hướng dẫn về quy trình * Nắm tất cả các hoạt động của nhóm * Hỗ trợ mọi vấn đề liên quan | ThS. Nguyễn Minh Nhật |
| Scrum Master | * Xác định và phân tích các ứng dụng * Chỉ định làm việc cho các thành viên trong nhóm * Kiểm soát và theo dõi các thành viên trong nhóm * Định hướng cho các thành viên trong nhóm * Đảm bảo rằng nhiệm vụ được hoàn thành về thời gian, phạm vi, và chi phí * Bảo vệ đội ngũ làm việc và tránh những rắc rối * Cung cấp các giải pháp để giải quyết vấn đề | Tăng Đức Vinh |
| Product Owner | * Giữ kiến trúc và thiết kế chi tiết được cập nhật * Đảm bảo các trình điều khiển kiến trúc được đáp ứng * Duy trì dặc điểm kiến trúc * Ra quyết định về những thay đổi trong kiến trúc | Trần Minh Nhật |
| Team Member | * Ước tính thời gian để hoàn thành nhiệm vụ * Phân tích yêu cầu * Thiết kế và từng bước hoàn thiện thiết kế * Code và kiểm thử * Cài đặt và thực hiện các kiểm thử chức năng * Kiểm tra sản phẩm | Tất cả thành viên |

* 1. **Cách thức liên lạc**

*Bảng 2.3: Cách thức liên lạc*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Người tham dự** | **Chủ đề** | **Tần suất** | **Phương thức** |
| Manager, Mentor và Team Member | Đánh giá tiến độ dự án | Hàng tuần | Gặp mặt, Mail, Github, Zalo |
| Customer, Manager và Team Leader | Đánh giá mức độ dự án | Hàng tuần | Họp, Gặp mặt |
| Customer, Manager và Team Leader | Các yêu cầu cho sản phẩm | Khi cần | Zalo |
| Team Member và Team Leader | Đánh giá tiến độ của dự án và lịch họp thường ngày | Hằng ngày | Zalo |

* 1. **Báo cáo**

*Bảng 2.4: Các báo cáo và Meeting*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Loại liên lạc** | **Phương thức công cụ** | **Tần suất** | **Thông tin chi tiết** | **Nhân sự** |
| Liên lạc trong nhóm | | | | |
| Daily meteting  “Cuộc họp hằng ngày” | Zalo hoặc Zoom | 2 ngày | Thông tin về những gì dã làm trong 24h qua, làm vệc về kế hoạch cho ngày hôm nay, những khó khăn gặp phải và các giải pháp cần thiết, chỉ cần gặp 20-30 phút | Project team |
| Task planning meeting  “Cuộc họp lập kế hoạch” | Gặp trực tiếp | 7-14 ngày | Tất cả các thành viên trong nhóm cùng nhau để phân tích các yêu cầu, chức năng, làm việc trên Sprint đang làm, quy hoạch và thiết kế cho các Sprint tiếp theo | Project team, Product Owner |
| Task review meeting  “Cuộc họp rà soát công việc” | Gặp trực tiếp | 7-14 ngày | Hoàn thành các tài liệu.  Đối với mỗi giai đoạn, chia sẻ tài liệu, cho biết điểm mạnh và điểm yếu của mỗi người. Thời gian của mỗi thành viên và các giải pháp trong dự án. | Project team, Product Owner |
| Giao tiếp và báo cáo | | | | |
| Quản lý tác vụ | Github | Hằng ngày | Hệ thống theo dõi nhiệm vụ dự trên web. Để quản lý hoặc phân chia nhiệm vu, hãy báo cáo lỗi/ vấn đề | Project team |

1. **PHẠM VI QUẢN LÝ**
   1. **Phạm vi**

* Website cung cấp cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu quản lý rạp chiếu phim trực tuyến
* Website được phát triển trên framework ReactJS.
  1. **Work Breakdown Structure**

*Hình 3.2: Sơ đồ cấu trúc công việc*

1. **LỊCH/QUẢN LÝ THỜI GIAN**
   1. **Các cột mốc**

* Bảng dưới đây liệt kê các sự kiện quan trọng của dự án này, với khung thời gian hoàn thành dự kiến của nhóm.

*Bảng 4.1: Các cột mốc quan trọng*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên nhiệm vụ** | **Thời gian** | **Bắt đầu** | **Hoàn thành** |
| 1 | Chuẩn bị dự án | 3 ngày | 24/08/2024 | 26/08/2024 |
| 2 | Kế hoạch phát triển | 26 ngày | 27/08/2024 | 21/09/2024 |
| 3 | Triển khai | 107 ngày | 02/09/2024 | 15/12/2024 |
| 4 | Final Meeting | 1 ngày | 20/12/2024 | 20/12/2024 |
| 5 | Kết thúc và chuyển giao | 1 ngày | 21/12/2024 | 21/12/2024 |

* 1. **Lịch trình dự án**
* Bảng dưới đây liệt kê các sự kiện quan trọng cho dự án này, với khung thời gian hoàn thành dự kiến của nhóm.

*Bảng 4.2: Lịch làm việc chi tiết*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên nhiệm vụ** | **Ngày bắt đầu** | **Ngày kết thúc** | **Thời gian**  **(giờ)** | **Người thực hiện** |
| **1** | **Chuẩn bị** | **24/08/2024** | **26/08/2024** | **22** |  |
| 1.1 | Thu thập yêu cầu | 24/08/2024 | 25/08/2024 | 20 | All team |
| 1.2 | Tạo tài liệu Proposal | 26/08/2024 | 26/08/2024 | 2 | Nguyên |
| **2** | **Bắt đầu** | **27/08/2024** | **21/09/2024** | **36** |  |
| 2.1 | Cuộc họp bắt đầu dự án | 27/08/2024 | 27/08/2024 | 10 | All team |
| 2.2 | Tạo tài liệu Project Plan | 07/09/2024 | 07/09/2024 | 2 | Vinh |
| 2.3 | Tạo tài liệu User Story | 08/09/2024 | 08/09/2024 | 4 | Thành, Nam |
| 2.4 | Tạo tài liệu Product Backlog | 09/09/2024 | 09/09/2024 | 4 | Thịnh, Nguyên |
| 2.5 | Tạo tài liệu Architecture | 20/09/2024 | 20/09/2024 | 2 | Thịnh |
| 2.6 | Tạo tài liệu database | 20/09/2024 | 20/09/2024 | 4 | Vinh |
| 2.7 | Review tài liệu | 21/09/2024 | 21/09/2024 | 10 | All team |
| **3** | **Development** | 22/09/2024 | 12/10/2024 | **388** |  |
| **3.1** | **Sprint 1** | **22/09/2024** | **24/09/2024** | **127** |  |
| 3.1.1 | Họp kế hoạch Sprint 1 | 22/09/2024 | 22/09/2024 | 10 | All team |
| 3.1.2 | Tạo Sprint Backlog 1 | 23/09/2024 | 23/09/2024 | 4 | Thành,  Nam |
| 3.1.3 | Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 1 | 24/09/2024 | 24/09/2024 | 4 | Nguyên |
| **3.1.4** | **Thiết kế giao diện** | **25/09/2024** | **28/09/2024** | **22** |  |
|  | Đăng nhập | 25/09/2024 | 25/09/2024 | 2 | Thành |
| Đăng ký | 25/09/2024 | 25/09/2024 | 2 | Thành |
| Trang chủ | 25/09/2024 | 25/09/2024 | 2 | Nam |
| Trang thông tin chi tiết phim | 26/09/2024 | 26/09/2024 | 2 | Nam |
| Danh sách suất chiếu | 27/09/2024 | 27/09/2024 | 2 | Nam |
| Trang đặt vé | 27/09/2024 | 27/09/2024 | 2 | Nguyên |
| Review of Sprint 1 | 28/09/2024 | 28/09/2024 | 10 | All team |
| **3.1.5** | **Design Test Case for User Interface Sprint 1** | **29/09/2024** | **02/10/2024** | **16** |  |
|  | Đăng nhập | 29/09/2024 | 29/09/2024 | 2 | Nguyên |
| Đăng ký | 29/09/2024 | 29/09/2024 | 2 | Nam |
| Trang chủ | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 2 | Nguyên |
| Trang thông tin chi tiết phim | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 2 | Thành |
| Danh sách suất chiếu | 01/10/2024 | 01/10/2024 | 2 | Nguyên |
| Trang đặt vé | 01/10/2024 | 01/10/2024 | 2 | Thành |
| Review all test case of Sprint 1 | 02/10/2024 | 02/10/2024 | 10 | All Members |
| **3.1.6** | **Coding** | **03/10/2024** | **07/10/2024** | **22** |  |
|  | Code front-end cho trang chủ 'Đăng nhập' | 03/10/2024 | 03/10/2024 | 2 | Vinh |
| Code back-end cho trang chủ ‘Đăng nhập’ | 03/10/2024 | 03/10/2024 | 2 | Vinh |
| Code kế front-end đăng kí | 04/10/2024 | 04/10/2024 | 2 | Vinh |
| Code back-end đăng kí | 04/10/2024 | 04/10/2024 | 2 | Vinh |
| Code front-end trang chủ | 03/10/2024 | 03/10/2024 | 2 | Thịnh |
| Code back-end trang chủ | 03/10/2024 | 03/10/2024 | 2 | Thịnh |
| Code front-end trang chi tiết phim | 04/10/2024 | 04/10/2024 | 2 | Thịnh |
| Code back-end chi tiết phim | 04/10/2024 | 04/10/2024 | 2 | Thịnh |
| Code front-end danh sách suất chiếu | 05/10/2024 | 05/10/2024 | 2 | Thịnh |
| Code back-end danh sách suất chiếu | 05/10/2024 | 05/10/2024 | 2 | Thịnh |
| Code front-end trang đặt vé | 05/10/2024 | 05/10/2024 | 2 | Vinh |
| Code back-end trang đặt vé | 05/10/2024 | 05/10/2024 | 2 | Vinh |
| Integrate code | 07/10/2024 | 07/10/2024 | 10 | All team |
| **3.1.7** | **Testing** | **08/10/2024** | **08/10/2023** | **6** |  |
|  | Đăng nhập | 08/10/2024 | 08/10/2024 | 1 | Nguyên |
| Đăng ký | 08/10/2024 | 08/10/2024 | 1 | Nguyên |
| Trang chủ | 08/10/2024 | 08/10/2024 | 1 | Thành |
| Trang chi tiết phim | 08/10/2024 | 08/10/2024 | 1 | Thành |
| Danh sách suất chiếu | 08/10/2024 | 08/10/2024 | 1 | Thành |
| Đặt vé | 08/10/2024 | 08/10/2024 | 1 | Nam |
| **3.1.8** | **Fix Bugs Sprint 1** | **09/10/2024** | **09/10/2024** | **12** |  |
|  | Đăng nhập | 09/10/2024 | 09/10/2024 | 2 | Vinh |
| Đăng ký | 09/10/2024 | 09/10/2024 | 2 | Vinh |
| Trang chủ | 09/10/2024 | 09/10/2024 | 2 | Thịnh |
| Trang chi tiết phim | 09/10/2024 | 09/10/2024 | 2 | Thịnh |
| Danh sách suất chiếu | 09/10/2024 | 09/10/2024 | 2 | Thịnh |
| Trang đặt vé | 09/10/2024 | 09/10/2024 | 2 | Vinh |
| **3.1.9** | **Re-testing sprint 1** | **10/10/2024** | **10/10/2024** | **6** |  |
|  | Đăng nhập | 10/10/2024 | 10/10/2024 | 1 | Nguyên |
| Đăng ký | 10/10/2024 | 10/10/2024 | 1 | Nguyên |
| Trang chủ | 10/10/2024 | 10/10/2024 | 1 | Thành |
| Trang chi tiết phim | 10/10/2024 | 10/10/2024 | 1 | Nam |
| Danh sách suất chiếu | 10/10/2024 | 10/10/2024 | 1 | Nam |
| Trang đặt vé | 10/10/2024 | 10/10/2024 | 1 | Nguyên |
| **3.1.10** | **Release Sprint 1** | **11/10/2024** | **12/10/2024** | **`20** |  |
|  | Sprint 1 Review Meeting | 11/10/2024 | 11/10/2024 | 10 | All team |
| Sprint 1 Retrospective | 12/10/2024 | 12/10/2024 | 10 | All team |
| **3.2** | **Sprint 2** | **25/10/2024** | **26/10/2024** | **16** |  |
| 3.2.1 | Họp kế hoạch Sprint 2 | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 10 | All team |
| 3.2.2 | Tạo Sprint Backlog 2 | 26/10/2024 | 26/10/2024 | 4 | Thành, Nam |
| 3.2.3 | Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 2 | 26/10/2024 | 26/10/2024 | 2 | Nguyên |
| **3.2.4** | **Thiết kế giao diện** | **27/10/2024** | **29/10/2024** | **17** |  |
|  | Đăng suất | 27/10/2024 | 27/10/2024 | 1 | Thành |
|  | Quản lí thông tin cá nhân | 27/10/2024 | 27/10/2024 | 2 | Nam |
|  | Xem lịch sử đặt vé | 27/10/2023 | 27/10/2023 | 2 | Thành |
|  | Quên mật khẩu | 28/10/2023 | 28/10/2023 | 1 | Nam |
|  | Thay đổi mật khẩu | 28/10/2023 | 28/10/2023 | 1 | Thành |
|  | Review all user interfaces of Sprint 1 | 29/10/2023 | 29/10/2023 | 10 | All team |
| **3.2.5** | **Design Test Case for Sprint 2** | **30/10/2024** | **01/11/2024** | **16** |  |
|  | Đăng suất | 30/10/2024 | 30/10/2024 | 1 | Nam |
|  | Quản lí thông tin cá nhân | 30/10/2024 | 30/10/2024 | 2 | Nguyên |
|  | Xem lịch sử đặt vé | 30/10/2024 | 30/10/2024 | 1 | Nguyên |
|  | Quên mật khẩu | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 1 | Nguyên |
|  | Thay đổi mật khẩu | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 1 | Thành |
|  | Review all test case of Sprint 1 | 01/11/2024 | 01/11/2024 | 10 | All team |
| **3.2.6** | **Coding** | **02/11/2024** | **06/11/2024** | **28** |  |
|  | Code front-end đăng xuất | 02/11/2024 | 02/11/2024 | 1 | Vinh |
|  | Code back-end đăng xuất | 02/11/2024 | 02/11/2024 | 1 | Vinh |
|  | Code front-end quản lý thông tin cá nhân | 02/11/2024 | 02/11/2024 | 2 | Thịnh |
|  | Code back-end quản lý thông tin cá nhân | 02/11/2024 | 02/11/2024 | 2 | Thịnh |
|  | Code front-end lịch sử đặt vé | 03/11/2024 | 03/11/2024 | 2 | Thịnh |
|  | Code back-end lịch sử đặt vé | 03/11/2024 | 03/11/2024 | 2 | Thịnh |
|  | Code front-end quên mật khẩu | 04/11/2024 | 04/11/2024 | 2 | Vinh |
|  | Code back-end quên mật khẩu | 04/11/2024 | 04/11/2024 | 2 | Vinh |
|  | Code front-end thay đổi mật khẩu | 05/11/2024 | 05/11/2024 | 2 | Vinh |
|  | Code back-end thay đổi mật khẩu | 05/11/2024 | 05/11/2024 | 2 | Vinh |
|  | Integrate code | 06/11/2024 | 06/11/2024 | 10 | All team |
| **3.2.7** | **Testing** | **07/11/2024** | **07/11/2024** | **7** |  |
|  | Đăng suất | 07/11/2024 | 07/11/2024 | 1 | Nguyên |
|  | Quản lý thông tin cá nhân | 07/11/2024 | 07/11/2024 | 1 | Nguyên |
|  | Xem lịch sử đặt vé | 07/11/2024 | 07/11/2024 | 1 | Nguyên |
|  | Quên mật khẩu | 07/11/2024 | 07/11/2024 | 1 | Nam |
|  | Thay đổi mật khẩu | 07/11/2024 | 07/11/2024 | 1 | Thành |
| **3.2.8** | **Fix Bugs Sprint 2** | **08/11/2024** | **09/11/2024** | **10** |  |
|  | Đăng suất | 08/11/2024 | 08/11/2024 | 2 | Vinh |
|  | Quản lí thông tin cá nhân | 08/11/2024 | 08/11/2024 | 2 | Thịnh |
|  | Xem lịch sử đặt vé | 08/11/2024 | 08/11/2024 | 2 | Thịnh |
|  | Quên mật khẩu | 09/11/2024 | 09/11/2024 | 2 | Vinh |
|  | Thay đổi mật khẩu | 09/11/2024 | 09/11/2024 | 2 | Vinh |
| **3.2.9** | **Re-testing sprint 2** | **10/11/2024** | **10/11/2024** | **5** |  |
|  | Đăng suất | 10/11/2024 | 10/11/2024 | 1 | Nguyên |
|  | Quản lí thông tin cá nhân | 10/11/2024 | 10/11/2024 | 1 | Nguyên |
|  | Xem lịch sử đặt vé | 10/11/2024 | 10/11/2024 | 1 | Nguyên |
|  | Quên mật khẩu | 10/11/2024 | 10/11/2024 | 1 | Nam |
|  | Thay đổi mật khẩu | 10/11/2024 | 10/11/2024 | 1 | Thành |
| **3.2.10** | **Release Sprint 2** | **11/11/2024** | **11/11/2024** | **20** |  |
|  | Sprint 2 Review Meeting | 11/11/2024 | 11/11/2024 | 10 | All team |
|  | Sprint 2 Retrospective | 11/11/2024 | 11/11/2024 | 10 | All team |
| **3.3** | **Sprint 3** | **15/11/2024** | **16/11/2024** | **131** |  |
| 3.3.1 | Họp kế hoạch Sprint 3 | 15/11/2024 | 15/11/2024 | 10 | All team |
| 3.3.2 | Tạo Sprint Backlog 3 | 16/11/2024 | 16/11/2024 | 4 | Thành, Nam |
| 3.3.3 | Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 3 | 16/11/2024 | 16/11/2024 | 4 | Nguyên |
| **3.3.4** | **Thiết kế giao diện** | **17/11/2024** | **19/11/2024** | **17** |  |
|  | Thanh toán | 17/11/2024 | 17/11/2024 | 1 | Nam |
| Quản lý phòng chiếu phim | 18/11/2024 | 18/11/2024 | 1 | Thành |
| Quản lý lịch chiếu phim | 18/11/2024 | 18/11/2024 | 1 | Nam |
| Quản lý khuyến mãi và ưu đãi | 18/11/2024 | 18/11/2024 | 2 | Thành |
| Quản lý đơn đặt | 18/11/2024 | 18/11/2024 | 2 | Nam |
| Review all user interfaces of Sprint 2 | 19/11/2024 | 19/11/2024 | 10 | All team |
| **3.3.5** | **Design Test Case for Sprint 3** | **20/11/2024** | **21/11/2024** | **5** |  |
|  | Thanh toán | 20/11/2024 | 20/11/2024 | 1 | Nguyên |
|  | Quản lý phòng chiếu | 20/11/2024 | 20/11/2024 | 1 | Nguyên |
|  | Quản lý lịch chiếu phim | 20/11/2024 | 20/11/2024 | 1 | Nguyên |
|  | Quản lý khuyến mãi và ưu đãi | 20/11/2024 | 20/11/2024 | 1 | Thành |
|  | Quản lý đơn đặt | 20/11/2024 | 20/11/2024 | 1 | Nam |
|  | Review all test case of Sprint 3 | 21/11/2024 | 21/11/2024 | 10 | All team |
| **3.3.6** | **Coding** | **23/11/2024** | **26/11/2024** | **30** |  |
|  | Code front-end thanh toán | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 2 | Vinh |
| Code back-end thanh toán | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 2 | Vinh |
| Code front-end quản lý phòng chiếu | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 2 | Thịnh |
| Code back-end quản lý phòng chiếu | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 2 | Thịnh |
| Code front-end quản lý lịch chiếu phim | 24/11/2024 | 24/11/2024 | 2 | Vinh |
| Code back-end quản lý lịch chiếu phim | 24/11/2024 | 24/11/2024 | 2 | Vinh |
| Code front-end quản lý khuyến mãi và ưu đãi | 24/11/2024 | 24/11/2024 | 2 | Thịnh |
| Code back-end quản lý khuyến mãi và ưu đãi | 24/11/2024 | 24/11/2024 | 2 | Thịnh |
| Code front-end quản lý đơn đặt | 25/11/2024 | 25/11/2024 | 2 | Vinh |
| Code back-end quản lý đơn đặt | 25/11/2024 | 25/11/2024 | 2 | Vinh |
| Integrate code | 26/11/2024 | 26/11/2024 | 10 | All team |
| **3.3.7** | **Testing** | **27/11/2024** | **27/11/2024** | **5** |  |
|  | Thanh toán | 27/11/2024 | 27/11/2024 | 1 | Nguyên |
| Quản lý phòng chiếu | 27/11/2024 | 27/11/2024 | 1 | Nguyên |
| Quản lý lịch chiếu phim | 27/11/2024 | 27/11/2024 | 1 | Nguyên |
| Quản lý khuyến mãi ưu đãi | 27/11/2024 | 27/11/2024 | 1 | Nam |
| Quản lý đơn đặt | 27/11/2024 | 27/11/2024 | 1 | Thành |
| **3.3.8** | **Fix Bugs** | **28/11/2024** | **28/11/2024** | **10** |  |
|  | Thanh toán | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 2 | Vinh |
|  | Quản lý phòng chiếu | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 2 | Thịnh |
|  | Quản lý lịch chiếu phim | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 2 | Vinh |
|  | Quản lý ưu đãi và khuyến mãi | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 2 | Thịnh |
|  | Quản lý đơn đặt | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 2 | Vinh |
| **3.3.9** | **Re-testing sprint 3** | **29/11/2024** | **29/11/2024** | **5** |  |
|  | Thanh toán | 29/11/2024 | 29/11/2024 | 1 | Nguyên |
|  | Quản lý phòng chiếu | 29/11/2024 | 29/11/2024 | 1 | Nguyên |
|  | Quản lý lịch chiếu phim | 29/11/2024 | 29/11/2024 | 1 | Nguyên |
|  | Quản lý ưu đãi và khuyến mãi | 29/11/2024 | 29/11/2024 | 1 | Nam |
|  | Quản lý đơn đặt | 29/11/2024 | 29/11/2024 | 1 | Thành |
| **3.3.10** | **Release Sprint 3** | **30/11/2024** | **30/11/2024** | **20** |  |
|  | Sprint 3 Review Meeting | 30/11/2024 | 30/11/2024 | 10 | All team |
| Sprint 3 Retrospective | 30/11/2024 | 30/11/2024 | 10 | All team |
| **3.4** | **Sprint 4** | **01/12/2024** | **01/12/2024** | **131** |  |
| 3.4.1 | Họp kế hoạch Sprint 3 | 01/12/2024 | 01/12/2024 | 10 | All team |
| 3.4.2 | Tạo Sprint Backlog 3 | 02/12/2024 | 02/12/2024 | 4 | Thành, Nam |
| 3.4.3 | Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 3 | 02/12/2024 | 02/12/2024 | 4 | Nguyên |
| **3.4.4** | **Thiết kế giao diện** | **03/12/2024** | **05/12/2024** | **18** |  |
|  | Quản lý ghế ngồi | 03/12/2024 | 03/12/2024 | 2 | Nam |
|  | Quản lý tài khoản | 03/12/2024 | 03/12/2024 | 2 | Thành |
|  | Quản lý phim | 04/12/2024 | 04/12/2024 | 2 | Nam |
|  | Quản lý thống kê | 04/12/2024 | 04/12/2024 | 2 | Thành |
|  | Review all user interfaces of Sprint 2 | 05/12/2024 | 05/12/2024 | 10 | All team |
| **3.4.5** | **Design Test Case for Sprint 3** | **06/12/2024** | **07/12/2024** | **14** |  |
|  | Quản lý ghế ngồi | 06/12/2024 | 06/12/2024 | 1 | Nguyên |
|  | Quản lý tài khoản | 06/12/2024 | 06/12/2024 | 1 | Nguyên |
|  | Quản lý phim | 06/12/2024 | 06/12/2024 | 1 | Nguyên |
|  | Quản lý thống kê | 06/12/2024 | 06/12/2024 | 1 | Thành |
|  | Review all test case of Sprint 3 | 07/12/2024 | 07/12/2024 | 10 | All team |
| **3.4.6** | **Coding** | **08/12/2024** | **10/12/2024** | **30** |  |
|  | Code front-end quản lý ghế ngồi | 08/12/2024 | 08/12/2024 | 2 | Vinh |
|  | Code back-end quản lý ghế ngồi | 08/12/2024 | 08/12/2024 | 2 | Vinh |
|  | Code front-end quản lý tài khoản | 08/12/2024 | 08/12/2024 | 2 | Thịnh |
|  | Code back-end quản lý tài khoản | 08/12/2024 | 08/12/2024 | 2 | Thịnh |
|  | Code front-end quản lý phim | 09/12/2024 | 09/12/2024 | 2 | Vinh |
|  | Code back-end quản lý phim | 09/12/2024 | 09/12/2024 | 2 | Vinh |
|  | Code front-end quản lý thống kê | 09/12/2024 | 09/12/2024 | 2 | Thịnh |
|  | Code back-end quản lý thống kế | 09/12/2024 | 09/12/2024 | 2 | Thịnh |
|  | Integrate code | 10/12/2024 | 10/12/2024 | 10 | All team |
| **3.4.7** | **Testing** | **11/12/2024** | **11/12/2024** | **5** |  |
|  | Quản lý ghế ngồi | 11/12/2024 | 11/12/2024 | 1 | Nguyên |
|  | Quản lý tài khoản | 11/12/2024 | 11/12/2024 | 1 | Nguyên |
|  | Quản lý phim | 11/12/2024 | 11/12/2024 | 1 | Nguyên |
|  | Quản lý thống kê | 11/12/2024 | 11/12/2024 | 1 | Thành |
| **3.4.8** | **Fix Bugs** | **12/12/2024** | **12/12/2024** | **10** |  |
|  | Quản lý ghế ngồi | 12/12/2024 | 12/12/2024 | 2 | Vinh |
|  | Quản lý tài khoản | 12/12/2024 | 12/12/2024 | 2 | Thịnh |
|  | Quản lý phim | 12/12/2024 | 12/12/2024 | 2 | Vinh |
|  | Quản lý thống kê | 12/12/2024 | 12/12/2024 | 2 | Thịnh |
| **3.4.9** | **Re-testing sprint 4** | **13/12/2024** | **13/12/2024** | **5** |  |
|  | Thanh toán | 13/12/2024 | 13/12/2024 | 1 | Nguyên |
|  | Quản lý phòng chiếu | 13/12/2024 | 13/12/2024 | 1 | Nguyên |
|  | Quản lý lịch chiếu phim | 13/12/2024 | 13/12/2024 | 1 | Nguyên |
|  | Quản lý ưu đãi và khuyến mãi | 13/12/2024 | 13/12/2024 | 1 | Nam |
|  | Quản lý đơn đặt | 13/12/2024 | 13/12/2024 | 1 | Thành |
| **3.4.10** | **Release Sprint 4** | **15/12/2024** | **15/12/2024** | **20** |  |
|  | Sprint 3 Review Meeting | 15/12/2024 | 15/12/2024 | 10 | All team |
|  | Sprint 4 Retrospective | 15/12/2024 | 15/12/2024 | 10 | All team |
| **4** | **Project’s Meeting** | 20/12/2024 | 20/12/2024 | **10** | All team |
| **5** | **Final release** | 21/12/2024 | 21/12/2024 | **20** | All team |
| **The total of working hour(s)** | | | | **475 (HOUR)** | |

1. **CHI PHÍ QUẢN LÝ/NGÂN SÁCH**
   1. **Đơn giá**

* Liên quan đến: FinancialManagementPlanDocument.docx
  1. **Chi phí chi tiết**
* Liên quan đến: FinancialManagementPlanDocument.docx
  1. **Chi phí khác**
* Liên quan đến: FinancialManagementPlanDocument.docx
  1. **Tổng chi phí**
* Liên quan đến: FinancialManagementPlanDocument.docx
  + 1. **Chi phí/giờ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Thành viên** | **Chức vụ** | **Lương (VND/giờ)** |
| Tăng Đức Vinh | Scrum Master | 35.000 |
| Nguyễn Minh Nhật | Product Owner | 40.000 |
| Trần Văn Thịnh | Team Member | 35.000 |
| Trần Lê Bảo Nguyên | Team Member | 35.000 |
| Đỗ Văn Thành | Team Member | 35.000 |
| Nguyễn Hoàng Nam | Team Member | 35.000 |

* + 1. **Tổng dự toán**
* Số lượng thành viên: 5 người.
* Số giờ là việc trên ngày: 4 giờ/ngày/1 người.
* Chi phí 1 giờ: 35.000VND.
* Chi phí trực tiếp = ((số giờ làm việc của mỗi người trong 1 ngày \* số lượng thành viên) \*tổng thời gian làm việc) \*Chi phí 1 giờ
* = ((4\*5) \* 475)\*35000 = 332.500.000VND
* Chi phí gián tiếp: 30% \* chi phí trực tiếp = 99.750.000VND
* Chi phí khác: 10% \* chi phí trực tiếp =33.200.000VND
* Tổng = 98.200.000VND

1. **QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN**

* Các nguyên tắc và giai đoạn phát triển
* Phương pháp Scrum dựa vào sự gia tăng phát triển của một số ứng dụng phần mềm trong khi vẫn duy trì một danh sách minh bạch trong việc nâng cấp hoặc hiệu chỉnh các yêu cầu được thực hiện (backlog). Nó liên quan đến việc giao hàng thường xuyên, thường là bốn tuần một lần, và khách hàng nhận được một ứng dụng hoạt động hoàn hảo bao gồm nhiều tính năng hơn và nhiều hơn nữa. Đây là lý do tại sao phương pháp dựa vào sự phát triển lặp đi lặp lại với nhịp không đổi từ 2-4 tuần. Do đó, việc nâng cấp có thể được tích hợp dễ dàng hơn khi sử dụng chu trình chữ V.
* Phương pháp này đòi hỏi bốn loại cuộc họp:
* Các cuộc họp hàng ngày: Cường độ nhóm họp khoảng 15 phút mỗi ngày để trả lời ba câu hỏi sau, thường là khi đứng: Tôi đã làm gì hôm qua? Tôi sẽ làm gì hôm nay? Có trở ngại gì khó khăn vào ngày hôm nay không?
* Các cuộc họp lập kế hoạch: Cường độ nhóm tập hợp để quyết định các tính năng sẽ tạo nên cuộc chạy nước rút sau đây
* Các cuộc họp rà soát công việc: Trong cuộc họp này, mỗi thành viên trình bày những gì mình đã làm trong quá trình chạy nước rút. Họ tổ chức một sự cắt giảm các tính năng mới hoặc trình bày về kiến trúc. Đây là cuộc họp không chính thức kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ.
* Các cuộc họp hồi cứu: Vào cuối mỗi lần chạy nước rút, nhóm phân tích cả những yếu tố thành công và không thành công trong hoạt động của họ. Trong cuộc họp này kéo dài trong khoảng từ 15 đến 30 phút, trong đó mọi người được mời và nói chuyện riêng về mình, một cuộc bỏ phiếu được tổ chức để quyết định những cải tiến cần thực hiện.
* Lợi thế của phương pháp này bao gồm việc giảm thiểu tài liệu tới mức tối thiểu để đạt được năng suất cao nhất. Chỉ viết những tài liệu tối thiểu cho phép lưu lại lịch sử của các quyết định được đưa ra trong dự án và dễ dàng thực hiện các can thiệp vào phần mềm khi nó đi vào giai đoạn bảo trì.



*Hình 6.1: Các giai đoạn trong Scrum*

* Phương pháp Scrum bao gồm 3 thành phần chính sau:



*Hình 6.2: Thành viên trong nhóm Scrum*

* Chủ dự án: Product Owner (Chủ sản phẩm) chịu trách nhiệm tối đa hóa giá trị của sản phẩm và công việc của nhóm phát triển.
* Xác định tính năng của sản phẩm.
* Quyết định ngày và nội dung cho mỗi nhà phát hành.
* Chịu trách nhiệm về lợi nhuận của sản phẩm (ROI).
* Xác định độ ưu tiên cho các chức năng dựa trên số liệu thị trường.
* Thay đổi độ ưu tiên và chức năng sau mỗi lần lặp (nếu cần).
* Chấp nhận hay loại bỏ kết quả công việc.
* Scrum Master: chịu trách nhiệm đảm bảo mọi người hiểu và dùng được Scrum. Scrum master thực hiện việc này bằng cách đảm bảo nhóm Scrum tuân thủ lý thuyết, các kĩ thuật thực hành và các quy tắc của Scrum.
* Đại diện quản lý dự án.
* Chịu trách nhiệm đưa ra các giá trị và công việc của Scrum.
* Giải quyết các khó khăn.
* Bảo đảm nhóm hoạt động hết công suất và hiệu quả.
* Tạo sự hợp tác chặt chẽ giữ các vai trò, chức năng.
* Giúp nhóm tránh khỏi sự can thiệp từ bên ngoài.
* Nhóm phát triển: gồm các chuyên gia làm việc để cho ra các phần tăng trưởng có thể phát hành được (potentially releasable) cuối mỗi Sprint. Chỉ các thành viên của nhóm phát triển mới tạo ra các phần tăng trưởng này. Nhóm phát triển được cấu trúc và trao quyền được tổ chức và quản lý công việc của họ. Sự hợp lực sẽ tối ưu hóa nỗ lực và hiệu quả tổng thể của nhóm phát triển.

1. **RỦI RO DỰ ÁN**

* Đánh giá khả năng và mức độ nghiệm trọng đối với mỗi rủi ro.

*Bảng 7.1: Đánh giá khả năng và mức đọ nghiêm trọng đối với mỗi rủi ro*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ký hiệu** | **Mức độ** | **Ảnh hưởng** |
| L | Thấp | Ảnh hưởng thấp |
| M | Trung bình | Ảnh hưởng trung bình |
| H | Cao | Ảnh hưởng cao |
| E | Rất cao | Ảnh hưởng rất cao |
| NA | Không | Không ảnh hưởng |

*Bảng 7.2: Rủi ro dự án*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rủi ro** | **Định nghĩa** | **Mức độ** | **Khả năng xảy ra** | **Chiến lược giảm thiểu rủi ro** |
| Đánh giá kế hoạch của dự án | Kế hoạch có thể bị hoãn lại do dự toán ban đầu của dự án | L | L | * + - * Phân tích và đánh giá quy mô.       * Giảm yêu cầu |
| Yêu cầu | Mâu thuấn có thể tồn tại bên trong yêu cầu.  Yêu cầu quan trọng có thể bị thiếu trong các yêu cầu chính thức | H | H | Thống nhất yêu cầu thực hiện phân tích |
| Thời gian làm việc | Dự kiến lịch trình thực hiện và phân bố thời gian thực hiện dự án | M | M | Thời gian thực hiện dự án được cập nhật và đánh giá thường xuyên |
| Kinh nghiệm lập trình | Sự thiếu xót về kinh nghiệm và kiến thức để hoàn thành một vài tính năng | M | L | Chia sẻ kinh nghiệm để bổ sung kiến thức và nghiên cứu trong thời gian ngắn nhất |
| Các quy trình kỹ thuật | Các phương thức bình thường không thể đáp ứng các yêu cầu của các giải pháp cụ thể.  Quá trình này có thể được cải thiện và hiệu quả hơn | M | M | Phân tích yêu cầu và quy trình để đảm bảo mức độ phù hợp.  Nếu quy trình mới là cần thiết, chúng ta cần đánh giá quy trình này có cải thiện hơn không so với quy trình cũ |
| Bất đồng ý kiến | Việc các thành viên có nhiều ý kiến, ý tưởng dẫn đến dự không đồng nhất | M | L | Cùng thảo luận để chọn ra ý tưởng, ý kiến phù hợp nhất |
| Chậm tiến độ dự án | Do ước tính về thời gian thực hiện dự án có sai sót hoặc gặp sự cố nên dẫn đến lịch trình hoàn thành dự án bị trì hoãn.  Trong quá trình thực hiện dự án, đội ngũ của chúng tối thiếu thời gian để vừa tìm hiểu vừa thực hiện dự án. | H | M | Tăng thời gian làm việc |
| Quản trị dự án | Hệ thống quản trị dự án có thể không hỗ trợ đầy đủ các yêu cầu của dự án | M | H | Thảo luận với nhóm để đưa ra các giải pháp |

1. **QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG**
   1. **Mục tiêu chất lượng**
      * + Các mục tiêu chất lượng của dự án được trình bày dưới đây. Chúng tôi được kiểm tả liên tục với các thành viên trong nhóm và có thể bổ sung các mục tiêu dựa trên nhận thức của thành viên về chất lượng.

*Bảng 8.1: Các chỉ tiêu đánh giá sản phẩm*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Các yếu tố** | **Mô tả** |
| 1 | Tính kịp thời | Cung cấp sản phẩm đúng thời gian quy định |
| 2 | Chức năng | Đáp ứng các chức năng trong yêu cầu của người dùng |
| 3 | Độ tin cậy | Nên đáp ứng các tiêu chí sau: Không có khiếm khuyết lớn .(Số lỗi tìm thấy trong giai đoạn thử nghiệm nghiệm thu / mức độ nỗ lực của dự án <=1) |

* 1. **Chỉ số**
     + - Số liệu phần mềm dự kiến sẽ được sử dụng trong quá trình này được liệt kê trong bảng dưới đây.

*Bảng 8.2: Bảng chỉ số đánh giá sản phẩm*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Loại** | **Chỉ số** | **Đơn vị đo lường** | **Ước lượng** | **Tần suất** |
| Tính kịp thời | Sản phẩm | % | >=90% | Tại phiên bản cuối |
| Effort | Sản phẩm | Man-Day | 30MD | Hàng tuần |
| Sự chính xác | Sản phẩm | Tổn các khiếm khuyết | Không có khiếm khuyết lớn | Tại phiên bản cuối |
| Thời gian đã qua | Dự án | Ngày | 46 ngày | Tại phiên bản cuối |

* 1. **Kiểm tra**

*Bảng 8.3: Bảng kiểm tra*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Giai đoạn** | **Mục điều kiện** | **Ký hiệu và loại review** | **Ước tính sự nỗ lực** | **Tiêu chuẩn kết thúc** |
| Bắt đầu | Xem lại kế hoạch dự án | External(2) | 1 | Được thông qua bởi Project Manager |
|  | PP đánh giá nội bộ | Internal(3) | 1 | Total Fatal = 0 Total Serious = 0 |
| Phân tích và thiết kế | Đánh giá thiết kế hệ thống nội bộ | Internal(3) | 1 | Được thông qua bỏi Project Owner |
|  | Xem lại thiết kế hệ thống | External(3) | 1 | Được thông qua bởi Project Manager |
| Coding | Xem lại source code | External(3) | 1 | Total Fatal = 0 Total Serious = 0 |
| Kiểm tra hệ thống | Xem xét kế hoạch kiểm tra hệ thống | Internal(3) | 1 | Được thông qua bỏi Scrum Master |
|  | Cập nhật kế hoạch kiểm tra hệ thống | Internal(3) | As needed | Được thông qua bởi Scrum Master |
|  | Kiểm tra lần cuối tất cả sản phẩm được giao | Internal(3) | 1 | Total Fatal = 0 Total Serious = 0 |

* 1. **Báo cáo sự cố và khác phục**

*Bảng 8.4: Các báo cáo khi gặp sự cố*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Mục** | **Hoạt động** | **Tần suất** | **Template No** |
| 1 | Đánh giá Sprint và ghi lại nhật ký sai sót | Kết thúc Sprint | Xem lại báo cáo |
| 2 | Hồi tưởng Sprint và suy ngẫm | Kết thúc Sprint | Báo cáo hồi cứu |
| 3 | Báo cáo sự cố | Theo yêu cầu | Các vấn đề của Google |

1. **QUẢN LÝ CẤU HÌNH**

*Bảng 9.1: Danh mục cấu hình*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Mục** | **Tên danh mục** | **Ghi chú** |
| 1 | Proposal | 1.CS445.ProjectProposal.docx |
| 2 | Project plan | 2.ProjectPlan-Nhom4.docx |
| 3 | User Story | 3.ProjectUserStory-Nhom4.docx |
| 4 | Product Backlog | 4.ProjectProductBacklog-Nhom4.docx |
| 5 | Architecture | 5.ProjectArchitecture-Nhom4.docx |
| 6 | User interface design | 6.ProjectUserInterfaceDesign-Nhom4.docx |
| 7 | DataBase | 7.ProjectDataBase-Nhom4.docx |
| 8 | Test plan | 8.ProjectTestPlan-Nhom4.docx |
| 9 | Test case Sprint 1 | 9.1ProjectTestCaseSprint1-Nhom4.docx |
| 10 | Test case Sprint 2 | 9.2ProjectTestCaseSprint2-Nhom4.docx |
| 11 | Test case Sprint 3 | 9.3ProjectTestCaseSprint3-Nhom4.docx |
| 12 | Test Report | 10.ProjectTestReport-Nhom4.docx |
| 13 | Sprint Backlog | 11.ProjectSprintBacklog-Nhom4.docx |
| 14 | Meeting | 12.ProjectMeeting-Nhom4.docx |
| 15 | Configruation Management | 13.ProjectConfigruationManagement-Nhom4.docx |
| 16 | Reflection | 14.ProjectReflection-Nhom4.docx |

1. **CÔNG NGHỆ VÀ CÁC RÀNG BUỘC**
   1. **Kỹ thuật phát triển hệ thống**
      * + Nền tảng ứng dụng web.
        + Ngôn ngữ lập trình: Javascript,..
        + Cơ sở dữ liệu: MySQL.
        + Quy trình quản lý ứng dựng: Quy trình Scrum.
   2. **Môi trường**
      * + Máy người dùng phải được kết nối Internet, có trình duyệt Web (IE, Google Chrome, Fire Fox v.v..).
        + Phần mềm phát triển dự án: VSCode, Xampp
        + Công cụ quản lý mã nguồn: Gibhub.
   3. **Các ràng buộc khác**
      * + Nguồn lực: 5 người.
        + Kinh phí: Hạn chế.
        + Thời gian: Dự án hoàn thánh sau 2,5 tháng.
        + Công nghệ: ReactJS, NodeJS
2. **TÀI LIỆU THAM KHẢO**
   * + - ProjectProposal.docx